SCISPACE 적용보고서 검증 결과

프로젝트 헌법 충돌 분석 및 우선순위 판정

한국유나이티드제약 x KITA 무역AX 캡스톤

사우디 의약품 크롤러 — 백엔드 팀

2026-04-09

# 목차

1. 검증 배경 및 방법론

2. 보고서별 검증 결과 (5건)

3. 통합 우선순위 — 반영 Top 3

4. 보류/기각 사유 요약

5. 다음 단계

# 1. 검증 배경 및 방법론

scispace에 "우리 프로그램에 논문 내용을 적용해줘"라고 요청해서 받은 1차 적용안 5건을 프로젝트 헌법에 대조 검증했다. scispace는 프로젝트 제약사항을 모르고 작성했으므로 아래 기준으로 필터링했다.

| 검증 기준 | 제약 내용 |
| --- | --- |
| 허용 LLM | Claude Haiku / GPT-4o-mini (Sonnet 조건부, Opus 금지) |
| 상태 관리 | GitHub Actions 러너 휘발성 -> Supabase 테이블 외부화 |
| 일정 | 10일 단기. 대규모 분산 인프라 불가 |
| 불변 스키마 | 공통 6컬럼 절대 변경 금지 |
| 법적 제약 | 인증 우회/CAPTCHA 돌파 금지, PDPL 준수 |
| IP 전략 | GitHub Actions 유동 IP = Residential Proxy 대체 |
| 금지 인프라 | Redis 클러스터, Kafka, Airflow, Playwright 헤비 상주 |

# 2. 보고서별 검증 결과

## 2.1  Agentic Workflow (Orkes Conductor / Temporal)

| scispace 제안 | Orkes Conductor/Temporal 워크플로우 엔진. YAML 태스크 정의. FORK_JOIN 다중 WebAgent 병렬. 실패 시 LLM Replanner 전략 재수립. |
| --- | --- |
| 헌법 충돌 | 중대 충돌 |
| 충돌 상세 | Conductor/Temporal K8s 3+ replicas(10일+Actions 충돌). LLM Replanner GPT-4 전제(Haiku/mini 위반). 마이크로서비스(대규모 인프라 금지). |
| 기존 구조 정합성 | architecture.md L0 + sop.md(cron, toggle_id, crawl_jobs)가 이미 동일 역할. |
| 다운스케일 | 축소 적용 |
| 다운스케일 상세 | LLM은 의사결정에만 원칙 차용. Conductor/Temporal 기각. |
| 최종 판정 | 조건부 채택 |
| 판정 사유 | 설계 원칙만 채택. Actions YAML이 이미 동일 역할. |

## 2.2  Browser Automation (Playwright + AutoWebGLM)

| scispace 제안 | Playwright + AutoWebGLM. DOM HTML Simplification -> XPath ID -> LLM 액션 결정 -> Playwright 실행. |
| --- | --- |
| 헌법 충돌 | 중대 충돌 |
| 충돌 상세 | Playwright 상시 구동(헤비 크롤러 금지 위반). 매 페이지 LLM(토큰 폭발). AutoWebGLM GPT-4급(Haiku 부족). |
| 기존 구조 정합성 | Playwright는 최후 수단. 패턴7 Triple Fallback이 더 가볍게 해결. |
| 다운스케일 | 적용 불가 |
| 다운스케일 상세 | 핵심 전제 제거 시 남는 것 없음. selectolax+텍스트밀도로 충분. |
| 최종 판정 | 기각 |
| 판정 사유 | Actions 러너 제약 + 비용 부적합. Triple Fallback이 더 적합. |

## 2.3  Structured RAG (Pinecone + ES + Reranker)

| scispace 제안 | Semantic Chunking -> PII(spaCy) -> OpenAI Embedding -> Pinecone+ES -> RRF -> Cohere Reranker. |
| --- | --- |
| 헌법 충돌 | 일부 충돌 |
| 충돌 상세 | 3중 인덱싱(10일 불가). OpenAI Embedding(허용 외). Cohere Reranker(추가 서비스). spaCy(콜드스타트). |
| 기존 구조 정합성 | normalizer->resolver->Supabase INSERT. 보고서 생성용 DB 목표. raw_payload JSONB 원본 보존. |
| 다운스케일 | 축소 적용 |
| 다운스케일 상세 | PII 정규식 경량 버전 + 메타데이터 완전성 -> confidence 반영. |
| 최종 판정 | 조건부 채택 |
| 판정 사유 | PII 정규식 + 완전성 confidence 2건만. 벡터DB 기각. |

## 2.4  Reasoning (CoT + ToT + Tool Verification)

| scispace 제안 | CoT + ToT + External Tool Verification. LLM 전략 수립, 실패 분석, 재계획. |
| --- | --- |
| 헌법 충돌 | 일부 충돌 |
| 충돌 상세 | CoT/ToT GPT-4급(Haiku 품질 미보장). 매 크롤링 LLM(비용). 자율 재계획(cron 부적합). |
| 기존 구조 정합성 | AI는 추출에만 Haiku. 전략은 사람(sources.md+toggles.py). 패턴7 결정론적 폴백. |
| 다운스케일 | 축소 적용 |
| 다운스케일 상세 | 실패 유형 enum(auth_fail/waf/timeout/parse_error/rate_limit) + 자동 대응 룰. |
| 최종 판정 | 조건부 채택 |
| 판정 사유 | 실패 유형 enum + 대응 룰만. CoT/ToT/자율재계획 기각. |

## 2.5  Autonomous Trustworthiness (BDD 신뢰도 집계)

| scispace 제안 | BDD 다중 에이전트 신뢰도. consistency+completeness+freshness+reputation 4축. OPA 정책. |
| --- | --- |
| 헌법 충돌 | 일부 충돌 |
| 충돌 상세 | 다중 에이전트(단일 커넥터 불일치). OPA(인프라). BDD(10일 과잉). |
| 기존 구조 정합성 | confidence 기준표(0.95~0.30). 교차검증(20%차이 플래그). outlier_flagged. |
| 다운스케일 | 축소 적용 |
| 다운스케일 상세 | completeness(필드 채움률) confidence 감점. SFDA+price_sar=null -> 0.95->0.85. |
| 최종 판정 | 조건부 채택 |
| 판정 사유 | completeness confidence 감점만. BDD/다중에이전트/OPA 기각. |

# 3. 통합 우선순위 — 반영 Top 3

효용 대비 공수 기준 정렬. 팀원 확인 후 승인 항목만 반영.

| # | 반영 항목 | 출처 | 예상 공수 | 기대 효과 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 실패 유형 enum + 자동 대응 룰 | 보고서4 | error_type enum 1컬럼 + 분기 20줄 | 실패 집계 자동화, Slack 알림, 서킷 브레이커 연동 |
| 2 | completeness confidence 감점 | 보고서5 | 필드 채움률 함수 1개 (10~15줄) | 불완전 데이터 FOB 역산 유입 방지 |
| 3 | PII 정규식 경량 필터 | 보고서3 | 이메일/전화/Iqama 정규식 3줄 | PDPL 증빙. 뉴스 AI raw_payload 방어 |

# 4. 보류/기각 사유 요약

| 기각 항목 | 사유 |
| --- | --- |
| Conductor / Temporal | K8s 필요. Actions가 이미 오케스트레이터. |
| Playwright + LLM 네비게이션 | Actions 러너 제약 + Haiku 부족 + 비용 폭발. |
| Pinecone/ES/Reranker | 벡터 검색 불필요. 보고서 생성 목표에 부적합. |
| CoT/ToT 자율 재계획 | 디버깅 불가 + Haiku 미달. 결정론적 폴백이 안정. |
| BDD 다중 에이전트 투표 | 다중 에이전트 구조 없음. 과잉 설계. |

# 5. 다음 단계

1. 팀원이 Top 3 반영 범위를 확인한다.

2. 승인 항목에 대해 diff 형태로 변경 범위를 먼저 제시한다.

3. 최종 OK 후 코드 반영.

이 보고서는 scispace 제안의 검증/필터링 결과물이다. 원문 요약이 아니라 프로젝트 헌법 기준 판정이므로, 원문 재참조 시 이 문서의 판정을 우선한다.